**La Concesión Transversal del Sisga S.A.S. informa a los usuarios de la vía sobre los frentes de obra y restricciones viales que se tienen programadas, los tiempos de viaje e información general para tener en cuenta sobre el estado de la vía.**

Para mayor información comunícate a la línea de atención al usuario 3209284913, al correo: [**atencionalusuario@concesiondelsisga.com.co**](mailto:atencionalusuario@concesiondelsisga.com.co)o encuentra toda la información en nuestro portal web: [**www.concesiondelsisga.com**](http://www.concesiondelsisga.com)**.co**

**UNIDAD FUNCIONAL 1 (SISGA -GUATEQUE)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UF** | **FRENTES DE OBRA** | **PASOS A UN CARRIL** | **UBICACIÓN** | **ACTIVIDAD** |
| **1** | 16 | 7 | PR 23+800 | Muro de Gavión |
| PR 27+200 | Estación de Peaje Machetá |
| PR 34+400 | Terraceo |
| PR 44+600 | Construcción de muro reforzado |
| PR 45+170 | Construcción muro sobre pilotes |
| PR 0+700 | Construcción pozos paso urbano Guateque |
| PR1+600 | Mejoramiento de estructura |
| **TIEMPO DE VIAJE: 1:20 HORA** | | | | |

**UNIDAD FUNCIONAL 2 (GUATEQUE- MACANAL)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UF** | **FRENTES DE OBRA** | **PASOS A UN CARRIL** | **UBICACIÓN** | **ACTIVIDAD** |
| **2** | 14 | 3 | PR5+600 al PR6+800 | Colocación de Asfalto y nivelación base granular |
| PR14+368 | Construcción cuneta Túnel Pozo Azul |
| PR24+600 | Construcción Box culvert |
| **TIEMPO DE VIAJE: 2:00 HORA** | | | | |

**UNIDAD FUNCIONAL 3 (MACANAL- SANTA MARÍA)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UF** | **FRENTES DE OBRA** | **PASOS A UN CARRIL** | **UBICACIÓN** | **ACTIVIDAD** |
| **3** | 8 | 4 | PR30+237 | Colocación asfalto |
| PR32+600 | Impermeabilización Túnel Ventarrón |
| PR34+100 | Instalación de anclajes pasivos en clave de túnel |
| PR38+300 | Microfresado Túnel La Esmeralda y la Presa |
| **TIEMPO DE VIAJE: 2:00 HORA** | | | | |

**UNIDAD FUNCIONAL 4 (SANTA MARÍA - AGUACLARA)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UF** | **FRENTES DE OBRA** | **PASOS A UN CARRIL** | **UBICACIÓN** | **ACTIVIDAD** |
| **4** | 18 | 9 | PR50+100 | Perforación de Pilotes |
| PR54+700 | Terraceo |
| PR56+150 | Construcción Box Culvert |
| PR57+150 | Construcción Muro |
| PR59+890 | Construcción Muro |
| PR60+430 | Construcción Muro |
| PR62+200 | Box Culvert |
| PR64+250 | Construcción de Alcantarilla |
| PR73+431 | Construcción de Alcantarilla |
| PR75+400 | Construcción Muro sobre Pilotes |
| PR76+500 | Construcción Muro |
| **TIEMPO DE VIAJE: 2:00 HORA** | | | | |